Fase 1: Análisis de Requisitos

1.1  Levantamiento de Información (Encuestas y Entrevistas Operativas)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Levantamiento de Información (Encuestas y Entrevistas Operativas)

Alcance. Inicio: Aprobación del plan de recolección de datos por el Project Manager. Fin: Consolidación de los resultados de la encuesta a clientes finales y de las entrevistas al personal operativo de Marvisur en un Informe de Hallazgos.

Tabla 1

Flujograma del subproceso "Levantamiento de Información (Encuestas y Entrevistas Operativas)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Aprobar el plan de recolección de datos | Manual | Analista de Requisitos publica la encuesta |
| Analista de Requisitos | Publicar la encuesta cuantitativa en Google Forms | Usuario | Cliente Final responde la encuesta |
| Cliente Final | Responder la encuesta cuantitativa | Usuario | Analista de Requisitos programa las entrevistas |
| Analista de Requisitos | Programar entrevistas con administradores y almaceneros | Manual | Personal Operativo Marvisur participa en la entrevista |
| Personal Operativo Marvisur | Responder la entrevista estructurada | Manual | Analista de Requisitos consolida los hallazgos |
| Analista de Requisitos | Consolidar y analizar los hallazgos cuantitativos y cualitativos | Manual | Fin del subproceso (Informe de Hallazgos) |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Guion de encuesta cuantitativa (Google Forms) dirigido a clientes finales.

- Guía de entrevista estructurada dirigida al personal operativo de Marvisur.

- Respuestas crudas de clientes: frecuencia de demoras, incidencia de pérdida del comprobante físico, disposición a usar la Billetera Digital QR.

- Respuestas del personal operativo: frecuencia y duración de caídas de internet, incidentes de pagos "Contra Entrega" sin bloqueo automatizado.

- Informe de Hallazgos consolidado (documento de salida).

Historias de Documentos.

- Capturas de pantalla del formulario publicado en Google Forms.

- Exportación en Excel/CSV de las respuestas de la encuesta cuantitativa.

- Notas y grabaciones (con consentimiento) de las entrevistas estructuradas.

- Informe de Hallazgos firmado por el Analista de Requisitos.

Ficha de Control (KPI)

Título. Tasa de Cobertura de la Muestra

Objetivo. Asegurar que la recolección de datos empíricos alcance una muestra representativa de clientes y personal operativo, evitando conclusiones basadas en supuestos (sesgo de ambigüedad).

Fórmula de Cálculo. (N.° de respuestas válidas obtenidas ÷ N.° de respuestas objetivo planificadas) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del subproceso.

Encargado. Analista de Requisitos.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 1 - Análisis de Requisitos

Subproceso Importante. La validación empírica de la hipótesis de "Fricción Cero" y del riesgo financiero por pagos Contra Entrega, ya que sin evidencia real de campo el equipo arriesgaría construir el ecosistema híbrido sobre supuestos no verificados.

1.2  Análisis y Modelado de Procesos de Negocio (AS-IS / TO-BE)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Análisis y Modelado de Procesos de Negocio (AS-IS / TO-BE)

Alcance. Inicio: Informe de Hallazgos del levantamiento de información, aprobado. Fin: Diagramas AS-IS y TO-BE de los procesos de recepción, almacenamiento y entrega de encomiendas, validados por el Sponsor.

Tabla 2

Flujograma del subproceso "Análisis y Modelado de Procesos de Negocio (AS-IS / TO-BE)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista de Requisitos | Modelar el proceso actual (AS-IS) de atención en ventanilla y entrega de encomiendas | Manual | Personal Operativo Marvisur valida el diagrama AS-IS |
| Personal Operativo Marvisur | Validar la fidelidad del diagrama AS-IS frente a la operación real | Manual | Analista de Requisitos identifica cuellos de botella |
| Analista de Requisitos | Identificar cuellos de botella y riesgos (demoras, dependencia de internet, control manual de pagos) | Manual | Analista de Requisitos diseña el proceso TO-BE |
| Analista de Requisitos | Diseñar el proceso TO-BE incorporando el ecosistema híbrido y el Doble QR | Manual | Project Manager revisa el diagrama TO-BE |
| Project Manager | Revisar y aprobar los diagramas AS-IS y TO-BE | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Informe de Hallazgos (entrada del subproceso 1.1).

- Diagramas de flujo AS-IS (proceso manual actual de la agencia).

- Diagramas TO-BE (proceso propuesto con el sistema SGL-DQR).

- Matriz de brechas (gap analysis) entre el proceso AS-IS y el TO-BE.

Historias de Documentos.

- Diagramas AS-IS/TO-BE en notación BPMN exportados desde Bizagi.

- Acta de validación firmada por el Personal Operativo de Marvisur.

- Acta de aprobación del Sponsor sobre los diagramas TO-BE.

Ficha de Control (KPI)

Título. Índice de Reducción de Pasos del Proceso

Objetivo. Demostrar cuantitativamente la simplificación operativa que el proceso propuesto (TO-BE) introduce respecto al proceso manual actual (AS-IS).

Fórmula de Cálculo. ((N.° de pasos del proceso AS-IS − N.° de pasos del proceso TO-BE) ÷ N.° de pasos del proceso AS-IS) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del subproceso.

Encargado. Analista de Requisitos.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 1 - Análisis de Requisitos

Subproceso Importante. El diseño del proceso TO-BE que incorpora el bloqueo automático de entrega ante pagos "Pendientes" y la contingencia offline, pilares funcionales que distinguen al ecosistema híbrido del proceso manual actual.

1.3  Especificación de Requisitos del Software (SRS - IEEE 830)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Especificación de Requisitos del Software (SRS - IEEE 830)

Alcance. Inicio: Diagramas AS-IS/TO-BE aprobados por el Sponsor. Fin: Documento SRS con los 11 Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-11) y 5 Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-05), revisado y respaldado por el Acta de Conformidad de Requisitos.

Tabla 3

Flujograma del subproceso "Especificación de Requisitos del Software (SRS - IEEE 830)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista de Requisitos | Redactar los requisitos funcionales y no funcionales bajo el estándar IEEE 830 | Manual | Project Manager revisa la consistencia técnica |
| Project Manager | Revisar la consistencia técnica y la trazabilidad de cada requisito con el Informe de Hallazgos | Manual | Marvisur revisa el documento SRS |
| Marvisur (Sponsor) | Revisar y validar que el SRS refleje las necesidades reales del negocio | Manual | Analista de Requisitos levanta observaciones |
| Analista de Requisitos | Levantar las observaciones del Sponsor sobre el SRS | Manual | Marvisur firma el Acta de Conformidad de Requisitos |
| Marvisur (Sponsor) | Firmar el Acta de Conformidad de Requisitos | Manual | Fin del subproceso (Línea Base de Requisitos) |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Documento SRS bajo formato IEEE 830.

- Matriz de trazabilidad de requisitos.

- Acta de Conformidad de Requisitos.

- Línea Base (Baseline) del alcance del proyecto.

Historias de Documentos.

- Documento SRS en PDF/Word con firma digital.

- Acta de Conformidad de Requisitos escaneada y firmada.

- Historial de versiones del SRS (control de cambios).

Ficha de Control (KPI)

Título. Tasa de Requisitos Aprobados sin Observaciones Críticas

Objetivo. Medir la madurez y claridad de la especificación de requisitos antes de iniciar el diseño, minimizando el retrabajo posterior.

Fórmula de Cálculo. (N.° de requisitos aprobados en primera revisión ÷ N.° total de requisitos RF+RNF especificados) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del subproceso (hito: fin de la Fase 1, Semana 3).

Encargado. Project Manager.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 1 - Análisis de Requisitos

Subproceso Importante. La especificación formal de RF-04 (bloqueo por pago pendiente) y RNF-02 (contingencia offline), por ser los requisitos que blindan financiera y operativamente al ecosistema híbrido.

1.4  Modelado de Casos de Uso

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Modelado de Casos de Uso

Alcance. Inicio: SRS aprobado y Línea Base de requisitos congelada. Fin: Diagramas UML de Casos de Uso y sus especificaciones detalladas, revisados por el equipo de desarrollo.

Tabla 4

Flujograma del subproceso "Modelado de Casos de Uso" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista de Requisitos | Identificar los actores del sistema (Administrador, Almacenero, Recepcionista, Chofer, Cliente Final) | Manual | Analista de Requisitos elabora el diagrama de casos de uso |
| Analista de Requisitos | Elaborar el diagrama UML de Casos de Uso por cada Requisito Funcional | Manual | Analista de Requisitos redacta las especificaciones detalladas |
| Analista de Requisitos | Redactar la especificación detallada (flujo normal, alterno y de excepción) de cada caso de uso crítico | Manual | Lead Backend revisa los casos de uso de backend/QR |
| Lead Backend | Revisar la viabilidad técnica de los casos de uso del Motor Doble QR y la sincronización offline | Manual | Lead Frontend revisa los casos de uso de interfaz |
| Lead Frontend | Revisar la viabilidad de los casos de uso de la App JavaFX y el Portal Web | Manual | Fin del subproceso (Casos de Uso aprobados) |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Diagrama UML de Casos de Uso.

- Especificaciones de casos de uso (actor, precondición, flujo normal, flujo alterno, postcondición).

- Matriz de trazabilidad Caso de Uso–Requisito Funcional.

Historias de Documentos.

- Diagrama UML exportado en imagen o PDF.

- Documento de especificación de casos de uso aprobado.

- Acta de revisión técnica del equipo de desarrollo.

Ficha de Control (KPI)

Título. Cobertura de Trazabilidad Requisito–Caso de Uso

Objetivo. Garantizar que todo requisito funcional aprobado quede representado en al menos un caso de uso, evitando vacíos funcionales antes del diseño.

Fórmula de Cálculo. (N.° de RF con al menos un Caso de Uso asociado ÷ N.° total de RF aprobados) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del subproceso.

Encargado. Analista de Requisitos.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 1 - Análisis de Requisitos

Subproceso Importante. El modelado del caso de uso "Validar Doble QR en Punto de Entrega" (RF-07), por concentrar la lógica crítica de negocio que diferencia al sistema de una solución logística convencional.

Fase 2: Diseño de la Solución

2.1  Diseño de la Arquitectura de Software (Hexagonal / Híbrida)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Diseño de la Arquitectura de Software (Hexagonal / Híbrida)

Alcance. Inicio: Casos de Uso aprobados por el equipo de desarrollo. Fin: Documento de Arquitectura de Software (SDD, sección arquitectónica) con el modelo de Puertos y Adaptadores y el modelo de comunicación híbrida, aprobado por el Project Manager.

Tabla 5

Flujograma del subproceso "Diseño de la Arquitectura de Software (Hexagonal / Híbrida)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead Backend | Definir los puertos (interfaces) del dominio de negocio: gestión de encomiendas, motor QR, tarifario | Manual | Lead Backend diseña los adaptadores de infraestructura |
| Lead Backend | Diseñar los adaptadores de infraestructura (Spring Boot, PostgreSQL, SQLite/H2, ZXing) | Manual | DBA/Cloud Engineer valida el modelo de comunicación híbrida |
| DBA / Cloud Engineer | Validar el modelo de comunicación híbrida entre la App JavaFX, el backend Cloud y el Portal Web | Manual | Lead Backend documenta el diagrama de componentes |
| Lead Backend | Documentar el diagrama de componentes y capas en el documento SDD | Manual | Project Manager revisa y aprueba la arquitectura |
| Project Manager | Revisar y aprobar el documento de arquitectura | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Diagrama de Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores).

- Diagrama de componentes del sistema.

- Diagrama de despliegue preliminar.

- Decisiones arquitectónicas documentadas (Architecture Decision Records).

Historias de Documentos.

- Documento SDD (sección de arquitectura) aprobado.

- Diagramas UML de componentes y despliegue exportados.

- Acta de aprobación de la arquitectura de software.

Ficha de Control (KPI)

Título. Índice de Acoplamiento Arquitectónico

Objetivo. Verificar que la lógica de negocio permanezca desacoplada de los frameworks de infraestructura, garantizando la mantenibilidad exigida en el RNF-05.

Fórmula de Cálculo. (N.° de clases de dominio con dependencia directa a frameworks de infraestructura ÷ N.° total de clases de dominio) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del subproceso y revisión por Sprint.

Encargado. Lead Backend.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 2 - Diseño de la Solución

Subproceso Importante. La definición del puerto de sincronización offline-online, contrato técnico que sostiene la garantía comercial de "Parada Cero" ante caídas de internet.

2.2  Diseño de Base de Datos (PostgreSQL Cloud y SQLite Offline con UUIDs)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Diseño de Base de Datos (PostgreSQL Cloud y SQLite Offline con UUIDs)

Alcance. Inicio: Arquitectura de software aprobada. Fin: Modelo de Datos (DER), scripts DDL de PostgreSQL y SQLite/H2, y estrategia de sincronización con claves UUID, validados por el equipo técnico.

Tabla 6

Flujograma del subproceso "Diseño de Base de Datos (PostgreSQL Cloud y SQLite Offline con UUIDs)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| DBA / Cloud Engineer | Diseñar el Diagrama Entidad-Relación (DER) del modelo de datos productivo | Manual | DBA/Cloud Engineer define la estrategia de identificadores UUID |
| DBA / Cloud Engineer | Definir la estrategia de identificadores UUID para evitar colisiones en la sincronización offline-online | Manual | DBA/Cloud Engineer elabora los scripts DDL |
| DBA / Cloud Engineer | Elaborar los scripts DDL/DML para PostgreSQL (nube) y SQLite/H2 (local) | Manual | Lead Backend revisa la estrategia de sincronización asíncrona |
| Lead Backend | Revisar la estrategia de sincronización asíncrona y de resolución de conflictos (colisiones de datos) | Manual | Project Manager aprueba el modelo de datos |
| Project Manager | Aprobar el modelo de datos y la estrategia de sincronización | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Diagrama Entidad-Relación (DER).

- Diccionario de datos.

- Scripts DDL para PostgreSQL y SQLite/H2.

- Política de generación de identificadores UUID.

- Estrategia de resolución de conflictos de sincronización.

Historias de Documentos.

- DER exportado en imagen o PDF.

- Scripts DDL versionados en el repositorio Git.

- Documento de estrategia de sincronización aprobado.

Ficha de Control (KPI)

Título. Tasa de Integridad Referencial del Modelo de Datos

Objetivo. Asegurar que el modelo de datos no genere inconsistencias al ejecutar los scripts DDL en ambos motores de base de datos (PostgreSQL y SQLite/H2).

Fórmula de Cálculo. (N.° de tablas/relaciones implementadas sin error de integridad ÷ N.° total de tablas/relaciones diseñadas) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del subproceso.

Encargado. DBA / Cloud Engineer.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 2 - Diseño de la Solución

Subproceso Importante. La definición de la estrategia de UUIDs como identificador universal, mecanismo que evita las colisiones de datos (Riesgo A del Project Charter) durante el Failover y la reconexión de la sucursal.

2.3  Diseño de Interfaces (UX/UI en Figma)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Diseño de Interfaces (UX/UI en Figma)

Alcance. Inicio: Casos de uso y modelo de datos disponibles. Fin: Prototipos de alta fidelidad en Figma (App JavaFX, Portal Web y Billetera Digital) validados mediante pruebas de usabilidad con usuarios reales.

Tabla 7

Flujograma del subproceso "Diseño de Interfaces (UX/UI en Figma)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Developer / UX-UI | Elaborar wireframes de baja fidelidad de la App JavaFX y el Portal Web | Manual | Frontend Developer diseña los prototipos de alta fidelidad en Figma |
| Frontend Developer / UX-UI | Diseñar los prototipos de alta fidelidad en Figma (ventanilla, almacén, tracking, billetera) | Manual | Personal Operativo Marvisur participa en la prueba de usabilidad |
| Personal Operativo Marvisur | Ejecutar la prueba de usabilidad del prototipo de la App de escritorio | Usuario | Cliente Final participa en la prueba de usabilidad del portal |
| Cliente Final | Ejecutar la prueba de usabilidad del prototipo del Portal Web y la Billetera Digital | Usuario | Frontend Developer ajusta el prototipo según los hallazgos |
| Frontend Developer / UX-UI | Ajustar el prototipo según los hallazgos de usabilidad | Manual | Project Manager aprueba el prototipo final |
| Project Manager | Aprobar el prototipo final de interfaces | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Wireframes de baja fidelidad.

- Prototipos de alta fidelidad (Figma).

- Guion de prueba de usabilidad.

- Resultados de usabilidad (tasa de éxito de tareas, errores por tarea).

- Guía de estilos (design system).

Historias de Documentos.

- Enlace y capturas del proyecto en Figma.

- Video o acta de las pruebas de usabilidad.

- Informe de hallazgos de usabilidad.

- Acta de aprobación del prototipo final.

Ficha de Control (KPI)

Título. Tasa de Éxito en Pruebas de Usabilidad

Objetivo. Validar que el diseño de interfaces sostenga el principio de "Fricción Cero" antes de iniciar el desarrollo, evitando retrabajo en el frontend.

Fórmula de Cálculo. (N.° de tareas completadas sin asistencia por el usuario de prueba ÷ N.° total de tareas evaluadas) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del subproceso.

Encargado. Frontend Developer / UX-UI.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 2 - Diseño de la Solución

Subproceso Importante. El prototipado del flujo de acceso a la Billetera Digital sin contraseña, validando en diseño —antes de programar— que el concepto de "Fricción Cero" sea realmente usable.

Fase 3: Desarrollo e Implementación

3.1  Configuración de Infraestructura de Desarrollo y GitFlow

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Configuración de Infraestructura de Desarrollo y GitFlow

Alcance. Inicio: Arquitectura de software y modelo de datos aprobados. Fin: Repositorios Git configurados con la estrategia GitFlow, pipeline de integración continua (CI) operativo y entorno base de Spring Boot inicializado.

Tabla 8

Flujograma del subproceso "Configuración de Infraestructura de Desarrollo y GitFlow" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| DBA / Cloud Engineer | Crear los repositorios del proyecto (backend, frontend, portal web) | Manual | DBA/Cloud Engineer configura la estrategia de ramas GitFlow |
| DBA / Cloud Engineer | Configurar la estrategia de ramas GitFlow (main, develop, feature, release) | Manual | DBA/Cloud Engineer configura los webhooks de integración continua |
| DBA / Cloud Engineer | Configurar los webhooks y el pipeline de Integración Continua (CI) | Script | Lead Backend inicializa el proyecto Spring Boot base |
| Lead Backend | Inicializar el proyecto Spring Boot con la estructura de paquetes de la Arquitectura Hexagonal | Manual | Equipo de Desarrollo valida el acceso y el flujo de ramas |
| Equipo de Desarrollo | Validar el acceso a los repositorios y el flujo de trabajo GitFlow | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Repositorios Git (URLs de backend, frontend y portal web).

- Política de ramas (branching policy) GitFlow.

- Configuración del pipeline de CI (archivo YAML).

- Estructura base de paquetes del proyecto Spring Boot.

Historias de Documentos.

- Capturas de la configuración del repositorio (GitHub/GitLab).

- Archivo de configuración de CI versionado.

- Acta de inicio de desarrollo (Kick-off técnico).

Ficha de Control (KPI)

Título. Tiempo de Configuración del Entorno de Desarrollo

Objetivo. Controlar que el alistamiento técnico no consuma tiempo del cronograma de desarrollo asignado a las funcionalidades.

Fórmula de Cálculo. Fecha de fin de configuración del entorno − Fecha de inicio de configuración del entorno

Unidad de Medida. Días

Periodicidad. Al cierre del subproceso.

Encargado. DBA / Cloud Engineer.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 3 - Desarrollo e Implementación

Subproceso Importante. La configuración del pipeline de CI, que garantiza que cada incremento del código del ecosistema híbrido se valide automáticamente antes de integrarse a la rama principal.

3.2  Desarrollo Backend, Motor Criptográfico Doble QR y Sincronizador Offline

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Desarrollo Backend, Motor Criptográfico Doble QR y Sincronizador Offline

Alcance. Inicio: Entorno de desarrollo y GitFlow configurados. Fin: Módulos backend de los 11 Requisitos Funcionales implementados, Motor Doble QR (ZXing) funcional y motor de sincronización offline-online integrado, con cierre de Code Review.

Tabla 9

Flujograma del subproceso "Desarrollo Backend, Motor Criptográfico Doble QR y Sincronizador Offline" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead Backend | Codificar los adaptadores REST y los casos de uso del núcleo de negocio (RF-01 a RF-06) | Servicio | Equipo de Desarrollo Backend codifica el Motor Criptográfico Doble QR |
| Equipo de Desarrollo Backend | Codificar el Motor Criptográfico Doble QR: generación y validación cruzada de QR1/QR2 con ZXing | Servicio | Equipo de Desarrollo Backend codifica el motor de sincronización offline |
| Equipo de Desarrollo Backend | Codificar el motor de sincronización asíncrona local-nube (SQLite/H2 ↔ PostgreSQL) | Servicio | Equipo de Desarrollo Backend codifica los endpoints del portal y la billetera |
| Equipo de Desarrollo Backend | Codificar los endpoints REST del Portal Web y la Billetera Digital (RF-08 a RF-11) | Servicio | QA Engineer ejecuta las pruebas unitarias |
| QA Engineer | Ejecutar las pruebas unitarias sobre los módulos desarrollados | Script | Lead Backend gestiona el Code Review |
| Lead Backend | Gestionar el Code Review y aprobar el merge a la rama develop | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Código fuente del backend (repositorio Git).

- Hashes y tokens del QR2.

- Endpoints REST documentados.

- Cobertura de pruebas unitarias.

- Bitácora de sincronización offline-online.

Historias de Documentos.

- Capturas del código fuente relevante (Motor Doble QR, sincronizador).

- Reporte de cobertura de pruebas unitarias.

- Actas de Code Review.

- Historial de commits y Pull Requests.

Ficha de Control (KPI)

Título. Cobertura de Pruebas Unitarias del Backend

Objetivo. Garantizar la calidad y estabilidad del núcleo de negocio (motor QR y sincronización) antes de su integración con el frontend.

Fórmula de Cálculo. (Líneas de código cubiertas por pruebas unitarias ÷ Total de líneas de código del módulo) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Por Sprint.

Encargado. QA Engineer.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 3 - Desarrollo e Implementación

Subproceso Importante. La codificación del Motor Criptográfico Doble QR con invalidación irreversible del QR2, componente técnico más crítico para prevenir el fraude y los recojos duplicados (RF-07).

3.3  Desarrollo Frontend (App JavaFX y Portal Web Billetera)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Desarrollo Frontend (App JavaFX y Portal Web Billetera)

Alcance. Inicio: Endpoints backend disponibles en entorno de desarrollo. Fin: App de escritorio JavaFX y Portal Web/Billetera Digital funcionales, integrados con el backend, con cierre de Code Review.

Tabla 10

Flujograma del subproceso "Desarrollo Frontend (App JavaFX y Portal Web Billetera)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Developer / UX-UI | Codificar el módulo de autenticación por roles (RBAC) de la App JavaFX | Usuario | Equipo de Desarrollo Frontend codifica el módulo de ventanilla |
| Equipo de Desarrollo Frontend | Codificar el módulo de ventanilla (registro físico y Pre-registros) | Usuario | Equipo de Desarrollo Frontend codifica el módulo de almacén |
| Equipo de Desarrollo Frontend | Codificar el módulo de almacén con Batch Scanning | Usuario | Equipo de Desarrollo Frontend codifica el Portal Web y la Billetera Digital |
| Equipo de Desarrollo Frontend | Codificar el Portal Web de tracking y la Billetera Digital del QR2 | Usuario | Equipo de Desarrollo Frontend integra los módulos con los endpoints backend |
| Equipo de Desarrollo Frontend | Integrar los módulos frontend con los endpoints REST del backend | Servicio | QA Engineer ejecuta las pruebas de integración |
| QA Engineer | Ejecutar las pruebas de integración frontend-backend | Script | Fin del subproceso (Code Review aprobado) |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Código fuente de la App JavaFX y el Portal Web.

- Especificación de interfaces (Figma).

- Contratos de API REST.

- Resultados de las pruebas de integración.

Historias de Documentos.

- Capturas de pantalla de la App JavaFX y el Portal Web funcionando.

- Video de demostración funcional.

- Actas de Code Review.

- Historial de Pull Requests.

Ficha de Control (KPI)

Título. Porcentaje de Historias de Usuario Completadas por Sprint

Objetivo. Medir el avance real del desarrollo frontend frente a lo planificado, permitiendo ajustar a tiempo el cronograma de la Fase 3.

Fórmula de Cálculo. (N.° de historias de usuario completadas ÷ N.° de historias de usuario planificadas en el Sprint) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Por Sprint.

Encargado. Frontend Developer / UX-UI.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 3 - Desarrollo e Implementación

Subproceso Importante. La integración de la Billetera Digital del QR2 con el backend, componente que materializa en la interfaz el concepto de "Fricción Cero" validado en el diseño UX.

3.4  Integración de Hardware de Agencia (Comandos ESC/POS para Ticketeras y Escáner)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Integración de Hardware de Agencia (Comandos ESC/POS para Ticketeras y Escáner)

Alcance. Inicio: App JavaFX de ventanilla y almacén con funcionalidades base implementadas. Fin: Comunicación funcional y estable entre la App JavaFX y la ticketera térmica de 58 mm (impresión ESC/POS) y el escáner óptico USB, validada con hardware físico real.

Tabla 11

Flujograma del subproceso "Integración de Hardware de Agencia (Comandos ESC/POS para Ticketeras y Escáner)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo de Desarrollo Frontend | Programar los drivers de comunicación USB con el escáner óptico | Servicio | Equipo de Desarrollo Frontend codifica la inyección de comandos ESC/POS |
| Equipo de Desarrollo Frontend | Codificar la inyección de comandos ESC/POS para la impresión del QR1 en la ticketera de 58 mm | Servicio | DBA/Cloud Engineer configura el entorno de pruebas con hardware físico |
| DBA / Cloud Engineer | Configurar el entorno de pruebas con hardware físico real (ticketera y escáner) | Manual | QA Engineer ejecuta las pruebas de impresión y lectura |
| QA Engineer | Ejecutar las pruebas de impresión (calidad del QR1 impreso) y de lectura óptica | Manual | Equipo de Desarrollo Frontend ajusta la capa de comunicación según hallazgos |
| Equipo de Desarrollo Frontend | Ajustar la capa de comunicación de hardware según los hallazgos de las pruebas | Servicio | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Especificación técnica de comandos ESC/POS.

- Drivers USB del fabricante del hardware.

- Log de comunicación hardware-software.

- Muestras físicas de tickets impresos (QR1).

Historias de Documentos.

- Fotografías o capturas del ticket QR1 impreso.

- Video de la prueba de escaneo físico.

- Bitácora de incidencias de hardware.

- Acta de aceptación técnica del hardware integrado.

Ficha de Control (KPI)

Título. Tasa de Éxito de Lectura/Impresión de Hardware

Objetivo. Verificar la fiabilidad de la comunicación de bajo nivel entre el software y el hardware físico de la agencia, antes del despliegue piloto.

Fórmula de Cálculo. (N.° de operaciones de impresión/lectura exitosas ÷ N.° total de operaciones de impresión/lectura probadas) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del subproceso.

Encargado. DBA / Cloud Engineer.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 3 - Desarrollo e Implementación

Subproceso Importante. La validación de la impresión del QR1 vía ESC/POS, ya que un ticket mal impreso o ilegible invalida físicamente todo el flujo del Doble QR en el almacén.

Fase 4: Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)

4.1  Pruebas Unitarias y de Rendimiento (Latencia ≤ 1000 ms)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Pruebas Unitarias y de Rendimiento (Latencia ≤ 1000 ms)

Alcance. Inicio: Módulos backend y frontend integrados en entorno de pruebas (staging). Fin: Informe de pruebas de rendimiento que certifica el cumplimiento del RNF-03 (latencia ≤ 1000 ms bajo 50 lecturas ópticas por minuto).

Tabla 12

Flujograma del subproceso "Pruebas Unitarias y de Rendimiento (Latencia ≤ 1000 ms)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Engineer | Diseñar los casos de prueba unitarios y de carga (JUnit, Mockito, herramienta de stress testing) | Manual | QA Engineer ejecuta las pruebas unitarias sobre los módulos críticos |
| QA Engineer | Ejecutar las pruebas unitarias sobre el Motor Doble QR y el sincronizador | Script | QA Engineer ejecuta la prueba de estrés con carga de 50 lecturas por minuto |
| QA Engineer | Ejecutar la prueba de estrés simulando una carga de hasta 50 lecturas ópticas por minuto | Script | Lead Backend analiza los resultados de latencia |
| Lead Backend | Analizar los resultados de latencia frente al umbral de 1000 ms (RNF-03) | Manual | Lead Backend optimiza el código si se excede el umbral |
| Lead Backend | Optimizar consultas o procesos si la latencia excede el umbral permitido | Servicio | QA Engineer certifica el cumplimiento en el Informe de Pruebas |
| QA Engineer | Certificar el cumplimiento del RNF-03 en el Informe de Pruebas de Rendimiento | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Casos de prueba unitarios.

- Script de prueba de carga/estrés.

- Métricas de latencia (ms) por transacción.

- Umbral del RNF-03 (1000 ms / 50 lecturas por minuto).

- Informe de Pruebas de Rendimiento.

Historias de Documentos.

- Reporte de ejecución de pruebas unitarias (JUnit).

- Capturas de la herramienta de stress testing con los resultados de latencia.

- Informe de Pruebas de Rendimiento firmado por QA.

Ficha de Control (KPI)

Título. Latencia Promedio de Validación Cruzada del Doble QR

Objetivo. Verificar el cumplimiento del requisito no funcional de eficiencia (RNF-03) bajo condiciones de carga realista de almacén.

Fórmula de Cálculo. Σ (Tiempo de respuesta de cada transacción de validación cruzada) ÷ N.° total de transacciones evaluadas

Unidad de Medida. Milisegundos (ms)

Periodicidad. Por Sprint de pruebas y al cierre de la Fase 4.

Encargado. QA Engineer.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 4 - Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)

Subproceso Importante. La certificación del cumplimiento del RNF-03 bajo carga simulada, condición indispensable para operar en la ventana de alta demanda de un almacén real.

4.2  Pruebas de Contingencia Offline (Failover a SQLite)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Pruebas de Contingencia Offline (Failover a SQLite)

Alcance. Inicio: Motor de sincronización offline-online integrado en entorno de pruebas. Fin: Informe de Pruebas de Failover que certifica el cumplimiento del RNF-02 (conmutación ≤2 segundos y ausencia de colisión de datos tras la reconexión).

Tabla 13

Flujograma del subproceso "Pruebas de Contingencia Offline (Failover a SQLite)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Engineer | Diseñar el escenario de prueba de desconexión abrupta de red en la App JavaFX | Manual | DBA/Cloud Engineer simula la caída de conectividad en el entorno de pruebas |
| DBA / Cloud Engineer | Simular la caída de conectividad de red en el entorno de pruebas | Script | QA Engineer mide el tiempo de conmutación a SQLite/H2 |
| QA Engineer | Medir el tiempo de conmutación automática a la base de datos local (SQLite/H2) | Manual | QA Engineer registra las operaciones realizadas en modo offline |
| QA Engineer | Registrar las transacciones (registro de encomiendas, impresión de QR1) realizadas en modo offline | Manual | DBA/Cloud Engineer restablece la conectividad de red |
| DBA / Cloud Engineer | Restablecer la conectividad de red y ejecutar la sincronización local-nube | Script | QA Engineer valida la ausencia de colisiones o duplicados de datos |
| QA Engineer | Validar la ausencia de colisiones o duplicados de datos tras la sincronización | Manual | Fin del subproceso (Informe de Failover) |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Escenarios de prueba de Failover.

- Registros (logs) de conmutación offline-online.

- Transacciones generadas en modo offline.

- Resultados de la sincronización post-reconexión.

- Umbral del RNF-02 (≤2 segundos, uptime 100%).

Historias de Documentos.

- Video de la prueba de desconexión y reconexión.

- Logs técnicos de conmutación y sincronización.

- Informe de Pruebas de Failover firmado por QA y DBA.

Ficha de Control (KPI)

Título. Tiempo de Conmutación a Modo Offline (Failover Time)

Objetivo. Certificar que la garantía comercial de "Parada Cero" del Lean Canvas se cumple técnicamente ante una caída real de conectividad.

Fórmula de Cálculo. Marca de tiempo de activación de la base de datos local (SQLite/H2) − Marca de tiempo de la pérdida de conexión de red

Unidad de Medida. Segundos (s)

Periodicidad. Por ciclo de pruebas y al cierre de la Fase 4.

Encargado. QA Engineer.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 4 - Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)

Subproceso Importante. La verificación de cero colisiones de datos tras la reconexión, mitigando directamente el Riesgo A identificado en el Project Charter (colisión de datos en sincronización asíncrona).

4.3  Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)

Alcance. Inicio: Sistema integrado y estable en entorno de staging, con hardware piloto disponible. Fin: Acta de Aprobación de Calidad firmada por los representantes de cada rol de usuario (Administrador, Almacenero, Recepcionista, Chofer, Cliente).

Tabla 14

Flujograma del subproceso "Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Engineer | Diseñar el guion de pruebas de aceptación por rol de usuario | Manual | QA Engineer capacita brevemente a los usuarios de prueba |
| QA Engineer | Capacitar brevemente a los usuarios de prueba en el uso básico del sistema | Manual | Personal Operativo Marvisur ejecuta los escenarios de ventanilla/almacén |
| Personal Operativo Marvisur | Ejecutar los escenarios de prueba en la App JavaFX (ventanilla y almacén) con hardware real | Usuario | Cliente Final ejecuta los escenarios del Portal Web/Billetera |
| Cliente Final | Ejecutar los escenarios de prueba en el Portal Web y la Billetera Digital | Usuario | QA Engineer registra las observaciones y defectos reportados |
| QA Engineer | Registrar las observaciones y defectos reportados por los usuarios de prueba | Manual | Project Manager recaba la firma del Acta de Aprobación de Calidad |
| Project Manager | Recabar la firma del Acta de Aprobación de Calidad de cada rol de usuario | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Guion de pruebas UAT por rol de usuario.

- Registro de incidencias y observaciones de los usuarios.

- Evidencias fotográficas de la prueba con hardware real.

- Acta de Aprobación de Calidad.

Historias de Documentos.

- Guion de UAT firmado.

- Actas de aceptación individuales por rol.

- Fotografías o video de la sesión de UAT en agencia piloto.

- Acta de Aprobación de Calidad consolidada.

Ficha de Control (KPI)

Título. Tasa de Aceptación de Usuario Final

Objetivo. Confirmar que el sistema es utilizable y aceptado por los usuarios reales antes del Go-Live, minimizando el riesgo de resistencia al cambio.

Fórmula de Cálculo. (N.° de escenarios de prueba aceptados sin observaciones críticas ÷ N.° total de escenarios de prueba ejecutados) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre de la Fase 4 (hito: Semana 15).

Encargado. QA Engineer.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 4 - Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)

Subproceso Importante. La validación, por parte del Almacenero, del flujo completo de invalidación del QR2 en el punto de entrega, dado que es el usuario que en la práctica evita el fraude y los recojos duplicados.

Fase 5: Despliegue Go-Live y Cierre

5.1  Acondicionamiento del Entorno Cloud (VPS, SSL, Firewall)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Acondicionamiento del Entorno Cloud (VPS, SSL, Firewall)

Alcance. Inicio: Acta de Aprobación de Calidad firmada. Fin: Servidor VPS productivo configurado, con firewall (hardening), certificado SSL activo y base de datos PostgreSQL productiva lista para recibir tráfico real.

Tabla 15

Flujograma del subproceso "Acondicionamiento del Entorno Cloud (VPS, SSL, Firewall)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| DBA / Cloud Engineer | Aprovisionar el servidor VPS productivo con el proveedor Cloud | Manual | DBA/Cloud Engineer configura el firewall (hardening del servidor) |
| DBA / Cloud Engineer | Configurar el firewall y las reglas de hardening del servidor | Script | DBA/Cloud Engineer instala y configura la base de datos PostgreSQL productiva |
| DBA / Cloud Engineer | Instalar y configurar la base de datos PostgreSQL en el entorno productivo | Manual | DBA/Cloud Engineer activa el certificado SSL |
| DBA / Cloud Engineer | Activar el certificado SSL sobre el dominio productivo | Script | Lead Backend despliega el backend en el entorno productivo |
| Lead Backend | Desplegar la aplicación backend (Spring Boot) en el entorno productivo | Servicio | Project Manager valida la disponibilidad del entorno |
| Project Manager | Validar la disponibilidad y seguridad del entorno productivo | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Credenciales de acceso al servidor VPS.

- Reglas de firewall.

- Certificado SSL.

- Cadena de conexión a la base de datos productiva.

- Checklist de hardening del servidor.

Historias de Documentos.

- Capturas de la configuración del VPS y el firewall.

- Certificado SSL activo (captura del candado de seguridad).

- Checklist de hardening firmado.

- Acta de disponibilidad del entorno productivo.

Ficha de Control (KPI)

Título. Disponibilidad del Entorno Productivo (Uptime Pre Go-Live)

Objetivo. Verificar la estabilidad del entorno Cloud antes de exponerlo a las agencias piloto y a los clientes finales.

Fórmula de Cálculo. (Tiempo total en operación sin caídas ÷ Tiempo total del periodo de validación) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Diario, durante la ventana de validación previa al Go-Live.

Encargado. DBA / Cloud Engineer.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 5 - Despliegue Go-Live y Cierre

Subproceso Importante. El endurecimiento de seguridad (firewall y SSL) del servidor que alojará la Billetera Digital y el Portal Web, superficie de mayor exposición pública del ecosistema híbrido.

5.2  Despliegue en Sucursales Piloto (Instalación de .EXE con hardware)

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Despliegue en Sucursales Piloto (Instalación de .EXE con hardware)

Alcance. Inicio: Entorno Cloud productivo disponible. Fin: App de escritorio instalada (.EXE con JRE embebido) y hardware (ticketera, escáner) operativo en las agencias piloto de Marvisur, con pruebas de humo exitosas.

Tabla 16

Flujograma del subproceso "Despliegue en Sucursales Piloto (Instalación de .EXE con hardware)" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| DBA / Cloud Engineer | Generar el instalador autocontenido .EXE/.MSI con JRE embebido (jpackage) | Script | DBA/Cloud Engineer instala el ejecutable en las laptops de la agencia piloto |
| DBA / Cloud Engineer | Instalar el ejecutable en las estaciones de trabajo de la agencia piloto | Manual | DBA/Cloud Engineer conecta y configura el hardware físico |
| DBA / Cloud Engineer | Conectar y configurar la ticketera térmica y el escáner óptico en cada estación | Manual | QA Engineer ejecuta las pruebas de humo |
| QA Engineer | Ejecutar las pruebas de humo: conexión al backend, impresión, lectura y emisión térmica | Manual | Personal Operativo Marvisur valida la operación en condiciones reales |
| Personal Operativo Marvisur | Validar la operación del sistema en condiciones reales de atención | Usuario | Fin del subproceso (Acta de Despliegue Piloto) |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Instalador .EXE/.MSI.

- Checklist de pruebas de humo (smoke tests).

- Inventario de hardware instalado por estación.

- Acta de Despliegue Piloto.

Historias de Documentos.

- Capturas de la instalación en las laptops de agencia.

- Checklist de smoke test firmado.

- Fotografías del hardware instalado en ventanilla y almacén.

- Acta de Despliegue Piloto firmada por Marvisur.

Ficha de Control (KPI)

Título. Tasa de Éxito de Instalación en Agencia Piloto

Objetivo. Asegurar que el despliegue físico en agencia no introduzca fallas de última milla no detectadas en el entorno de pruebas.

Fórmula de Cálculo. (N.° de estaciones de trabajo instaladas y operativas sin incidencias ÷ N.° total de estaciones de trabajo desplegadas) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del subproceso (hito: Semana 16).

Encargado. DBA / Cloud Engineer.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 5 - Despliegue Go-Live y Cierre

Subproceso Importante. La ejecución de las pruebas de humo con hardware real en la agencia piloto, último punto de control antes de exponer el sistema a clientes reales.

5.3  Transferencia Tecnológica y Capacitación

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Transferencia Tecnológica y Capacitación

Alcance. Inicio: Sistema desplegado y operativo en agencia piloto. Fin: Personal operativo de Marvisur capacitado y en capacidad de operar el sistema de forma autónoma, con evaluación de competencias aprobada.

Tabla 17

Flujograma del subproceso "Transferencia Tecnológica y Capacitación" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Elaborar el material de capacitación (manual de usuario por rol) | Manual | Project Manager programa las sesiones de capacitación por agencia |
| Project Manager | Programar las sesiones de capacitación con almaceneros, choferes y personal de ventanilla | Manual | Personal Operativo Marvisur asiste a la sesión de capacitación |
| Personal Operativo Marvisur | Asistir a la sesión de capacitación y realizar la práctica guiada con el sistema | Usuario | QA Engineer evalúa las competencias adquiridas |
| QA Engineer | Evaluar las competencias adquiridas mediante un caso práctico supervisado | Manual | Project Manager entrega el manual de usuario y el soporte de contacto |
| Project Manager | Entregar el manual de usuario y el canal de soporte técnico post-capacitación | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Manual de usuario por rol.

- Material de capacitación (presentaciones, guías rápidas).

- Lista de asistencia.

- Resultados de la evaluación de competencias.

Historias de Documentos.

- Manual de usuario entregado.

- Fotografías y lista de asistencia de la capacitación.

- Evaluación de competencias firmada.

- Encuesta de satisfacción de la capacitación.

Ficha de Control (KPI)

Título. Tasa de Aprobación en la Evaluación de Competencias

Objetivo. Verificar que el personal operativo de Marvisur esté efectivamente capacitado para operar el sistema sin depender permanentemente del equipo de desarrollo.

Fórmula de Cálculo. (N.° de participantes que aprueban la evaluación práctica ÷ N.° total de participantes capacitados) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del subproceso.

Encargado. Project Manager.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 5 - Despliegue Go-Live y Cierre

Subproceso Importante. La capacitación del Almacenero en el procedimiento de contingencia manual (Búsqueda de Emergencia por DNI/RUC y reimpresión del QR1), escenario crítico que no puede depender únicamente del soporte técnico remoto.

5.4  Cierre Formal del Proyecto

Documentación de Procesos

Título de Proceso. Cierre Formal del Proyecto

Alcance. Inicio: Capacitación y transferencia tecnológica completadas. Fin: Acta de Cierre Final firmada por el Sponsor y el Project Manager, con el dossier técnico entregado.

Tabla 18

Flujograma del subproceso "Cierre Formal del Proyecto" (estructura de importación a Bizagi)

| Lane (Actor/Rol) | Tarea | Tipo de Tarea | Siguiente Paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Consolidar el dossier técnico del proyecto (documentación de las 5 fases) | Manual | Project Manager elabora el informe final de cierre |
| Project Manager | Elaborar el informe final de cierre: alcance cumplido, lecciones aprendidas y pendientes Post-MVP | Manual | Equipo de Proyecto revisa el informe final |
| Equipo de Proyecto | Revisar y validar el informe final de cierre | Manual | Project Manager presenta el informe al Sponsor |
| Project Manager | Presentar el informe final y el dossier técnico al Sponsor | Manual | Marvisur revisa el cumplimiento del alcance pactado |
| Marvisur (Sponsor) | Revisar el cumplimiento del alcance pactado en el Project Charter | Manual | Marvisur firma el Acta de Cierre Final |
| Marvisur (Sponsor) | Firmar el Acta de Cierre Final del Proyecto | Manual | Fin del subproceso |

Nota. Estructura de columnas compatible con el importador de modelos BPMN de Bizagi Modeler (Lane, Tarea, Tipo de Tarea, Siguiente Paso).

Información y Datos.

- Dossier técnico consolidado (EDT, SRS, SDD, casos de uso, actas de prueba).

- Informe final de cierre.

- Lecciones aprendidas.

- Lista de pendientes Post-MVP (integración SUNAT, apps móviles nativas).

Historias de Documentos.

- Dossier técnico completo (PDF o repositorio documental).

- Informe final de cierre firmado.

- Acta de Cierre Final firmada por el Sponsor y el Project Manager.

Ficha de Control (KPI)

Título. Índice de Cumplimiento del Alcance Pactado

Objetivo. Certificar formalmente, con cifras, que el proyecto entregó lo comprometido en el Project Charter (alcance, tiempo y costo).

Fórmula de Cálculo. (N.° de RF+RNF entregados y aceptados en UAT ÷ N.° total de RF+RNF pactados en el Project Charter) × 100

Unidad de Medida. Porcentaje (%)

Periodicidad. Al cierre del proyecto (evento único).

Encargado. Project Manager.

Proceso de Desarrollo de un Sistema

Análisis de Requerimiento. Fase 5 - Despliegue Go-Live y Cierre

Subproceso Importante. La documentación formal de los pendientes Post-MVP (integración SUNAT XML/CDR, apps móviles nativas) en el Acta de Cierre, para que la Arquitectura Hexagonal entregada sirva de base verificable a la siguiente etapa del producto.